  **проект**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЛЕСНОВСКОГО муниципального образования МАРКСОВСКОГО**

# **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_

 Об утверждении муниципальной программы

«Развитие противопожарного водоснабжения

 на территории Подлесновского МО

 на 2019 – 2021 годы»

 В целях организации обеспечения противопожарной безопасности населения Подлесновского муниципального образования на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Устава Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие противопожарного водоснабжения на территории Подлесновского муниципального образования на 2019 – 2021 годы» (далее – Программа) (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подлесновского М О Е.В.Березина

 **проект**

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Подлесновского МО

 от \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_\_года № \_\_\_\_

 **Муниципальная программа**

«Развитие противопожарного водоснабжения на территории Подлесновского муниципального образования»

Паспорт муниципальной программы «Развитие противопожарного водоснабжения на территории Подлесновского муниципального образования на 2019 – 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** |  «Развитие противопожарного водоснабжения на территории Подлесновского муниципального образования» |
| **Основание для разработки** **Программы** | ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 ч.1 ст.17 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| **Заказчик** **Программы** | Подлесновского муниципальное образование Марксовского муниципального района  |
| **Основные разработчики** **Программы** | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района |
| **Цели и задачи Программы** | * развитие и совершенствование сети противопожарного водоснабжения;

 – снижение материальных затрат на ликвидацию пожаров; – сокращение времени ликвидации пожаров; – уменьшение ущерба, причиняемого пожарами.  |
| **Срок реализации** **Программы** | 2019-2021 годы |
| **Исполнители основных** **мероприятий Программы** | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района |
| **Объем и источники** **финансирования Программы** | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования составляет 53 830 тыс. рублей |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 48630 | 2600 | 2600 |
| **Ожидаемые конечные** **результаты реализации** **Программы** | 1. Обеспечение необходимого технического уровня пожарных кранов на водонапорных башнях, обеспечивающих надежную работу систем водоснабжения в условиях тушения пожаров 2. Сокращение времени ликвидации пожаров, уменьшение ущерба, причиняемого пожарами 3. Защита здоровья и сохранение жизни людей от пожаров |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение путем реализации мероприятий Программы**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на администрацию Подлесновского муниципального образования возложены полномочия в решении вопросов сельского поселения, предусмотренные пунктом 9 статьи 14 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

 Для ликвидации пожаров и их последствий применяются силы и средства пожарной охраны. Однако для успешной борьбы с огнем требуются большие запасы воды. По результатам проведенной инвентаризации, на сетях водовода в Подлесновском муниципальном образовании на водонапорных башнях требуется замена и установка пожарных кранов.

 Поддержание в постоянной готовности противопожарного водоснабжения, пожарных кранов на водонапорных башнях, обеспечивающих надежную работу систем водоснабжения в условиях тушения пожаров, требует регулярных проверок их исправности и проведения технического обслуживания. Места расположения пожарных водоисточников должны обеспечиваться указателями с нанесенными символами пожарного водоисточника.

 Вопросы содержания и эксплуатацию вышеперечисленных объектов противопожарного водоснабжения, в соответствии с инструкцией по содержанию и эксплуатации пожарных кранов, а также обеспечение их сохранности, необходимо решать программными методами, ввиду необходимости планирования средств в бюджете Подлесновского муниципального образования, на эти цели.

 Необходим комплекс программных мероприятий, направленных на:

 – содержание водонапорных башен имеющих пожарный кран в соответствии с требованиями действующих нормативов, включающее в себя выполнение работ по их текущему содержанию;

– ремонт пожарных кранов на водонапорных башнях;

– замена непригодных для эксплуатации пожарных кранов;

 – установка указателей для проезда к водонапорным башням имеющих пожарные краны;

 **2. Основные цели и задачи Программы**

 Основной целью Программы является развитие сети противопожарного водоснабжения для реализации государственной политики и требований статьи 34 главы 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и скорейшей ликвидации пожаров, защита здоровья и сохранение жизни людей от пожаров, уменьшение ущерба причиняемого пожарами.

 Для достижения основной цели должны быть решены следующие задачи:

– развитие и совершенствование сети противопожарного водоснабжения Подлесновского муниципального образования;

 – сокращение времени ликвидации пожаров.

**3.Срок реализации муниципальной Программы**

 Реализация Программы предусматривается в 2019-2021 годах.

 **4. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования итого (руб.)** | **2019** | **2019** | **2021** |
|  |  |  |  |  |
|  |  Приобретение и установка пожарных кранов на водонапорные башни. | 48330 | 48330 | -  | -  |
|  |  Ремонт пожарных кранов. | 5000  | -  | 2500  | 2500  |
|  |  Установка и обновление указателей водонапорных башен имеющих пожарный кран. | 500  | 300  | 100  | 100  |
|  |  Обследование технического состояния пожарных кранов на водонапорных башнях. | 0  | 0  | 0  | 0  |

 Расчет необходимого объема финансирования формируется в пределах общего лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2019-2021 годах.

**5. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Организация управления реализацией Программы возлагается на администрацию Подлесновского муниципального образования.

  **6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Обеспечение необходимого технического уровня сети противопожарного водоснабжения:

- установка и содержание пожарных кранов на водонапорных башнях.

- ремонт и содержание пожарных кранов на водонапорных башнях.

 **7. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.**

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Подлесновского муниципального образования.

 Экологические последствия выражаются улучшением состояния окружающей среды, а также масштабами восстановительных и рекультивационных работ.

 Реализация мероприятий, планируемых при выполнении Программы, не ухудшает исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Глава Подлесновского МО Е.В.Березина