# АДМИНИСТРАЦИЯ

#  ПОДЛЕСНОВСКОГО муниципального образования МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОна

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 22.12.2017 № 108**

**Об утверждение муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»**

Руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области и Закона Саратовской области « О бюджетном процессе в Саратовской Области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы».

 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Подлесновского муниципального образования Е.В. Березина

Приложение к постановлению

 администрации Подлесновского

 муниципального образования от 22.12.2017 № 108

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Подлесновского муниципального образования  |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | Отсутствует  |
| 4. Участники муниципальной программы | Органы местного самоуправления Собственники жилых помещений |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»  |
| 6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| 7. Цели муниципальной программы | Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды. |
| 8. Задачи муниципальной программы | Задачей программы является разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства. |
| 9. Целевые показатели муниципальной программы | -количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов -количество обустроенных мест массового отдыха |
| 10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 1 этап.С 2018-2022 годы |
| 11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018-2022 годы составит всего (прогноз): (прогноз) тыс. руб., из них:(прогноз) тыс. руб., из федерального бюджета(прогноз) тыс. руб. из областного бюджета  |
| 12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемым результатом подпрограммы является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство населённых мест – это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения на территории сельских населённых мест и мест массового отдыха. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует, прежде всего, уровень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушного пространства, водоёмов и почвы. Благоустройство населённых мест включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию городского транспорта; строительству сооружений и прокладке коммунальных сетей: водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.; Отдельные мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного пространства, открытых водоёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня городского шума, уменьшению возможности уличного травматизма и пр.

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковочных карманов для временного хранения автомобилей.

 Велико значение зеленых насаждений в пределах жилых территорий. Прежде всего, зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс села и участвуют в оздоровлении комфортной среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень шума. Зеленые насаждения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Кроме того, они являются прекрасным средством обогащения ландшафта территорий жилой застройки. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию.

 Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной среды муниципального образования сельское поселение на 2018-2022 годы». (Далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места парковочных карманов автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  сельского поселения проездов к ним;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

-ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

 Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть типовыми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные стенки.

Содержание малых архитектурных форм должно предусматривать их нормальную эксплуатацию. Садово-парковая мебель, малые архитектурные формы
и оборудование должны иметь хороший внешний вид: окрашены, содержаться
в чистоте, и находится в исправном состоянии. Их цветовое решение должно вносить
в застройку жизнерадостный колорит и разнообразие. При эксплуатации детских площадок необходимо уделять особое внимание качеству, чистоте
и экологичности песка. Рекомендуется применение песка, не содержащего вредных примесей, солей тяжелых металлов, примесей глины. Конструктивные элементы оборудования детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха должны отвечать требованиям прочности, надежности и безопасности при эксплуатации

Эксплуатационные организации должны способствовать проведению экологической политики на местах путем реализации комплексных мероприятий
по стабилизации экологической обстановки и снижения загрязнения среды
до установленных нормативов

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение
в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта
и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – один
из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства
и озеленения населенного пункта зависит качество жизни жителей. Ведущая целевая функция населенного пункта – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

Многообразная жизнь современных населенных пунктов продолжается не только при солнечном свете, но также в вечернее и ночное время, а некоторые важнейшие процессы комфортной жизни достигают особого напряжения именно вечером при искусственном освещении.
Для наших широт с коротким зимним днем это тем более характерно.

Самое интенсивное движение транспорта и пешеходов в часы пик большую часть года приходится на утро и вечер. Магазины наиболее оживленно работают
в вечернее время; разнообразные пункты массового питания и бытового обслуживания - столовые, кафетерии, ремонтные мастерские и т.п. - наиболее загружены впервые часы после окончания работы на предприятиях и в учреждениях.

Вечер - время отдыха, прогулок и развлечений. Посещение кино, концертных залов, спортивных занятий, гуляния - все это повседневно происходит, главным образом, тогда, когда отсутствует солнечный свет и требуется искусственное освещение. Однако оно служит в современном населенном пункте не только для этого, но и для создания определенных удобств и комфортной жизни.

Главная задача уличного освещения - обеспечить нормальное удобное, безопасное движение транспорта и пешеходов. Для этого освещается проезжая часть улиц, тротуары, а также действуют световые указатели и световая сигнализация. Только совместная работа этих элементов освещения обеспечивает в современном населенном пункте безопасное интенсивное движение транспорта и пешеходов.

Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью собственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию санитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по благоустройству дворов.

Для наиболее комфортного проживания и отдыха людей необходимо создавать благоприятные условия. В целях безопасности дорожного движения внутриквартальные проезды должны соответствовать установленным нормативам. Тротуары и дворовые проезды, в комплексе должны создавать единую сеть.

Таким образом, реализация программы обеспечит скоординированность действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах, направленных на благоустройство внутридворового пространства, а также обустройства зоны массового отдыха.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды.

Задачей программы является разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.

3. Целевые показатели муниципальной программы

-количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов

-количество обустроенных мест массового отдыха

Сведения о целевых показателях приведены в [приложении №](#Par1615) 1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемым результатом программы является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля.

Программа реализуется в один этап с 2018-2022 гг.

**5. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной подпрограммы**

В рамках реализации муниципальной программы возможно выполнение работ по минимальному перечню и дополнительному выполнению минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, от общего числа.

Дополнительный перечень работ включает в себя следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием предусмотрен приложением 4 к муниципальной программе.

 **Перечень программных мероприятий**

**«Формирование современной среды Подлесновского муниципального образования сельское поселение с. Подлесное на 2018-2022 годы».**

 **2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п./п.** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: ул. Комсомольская д. 71, д.73, д.77 | 2018-2022 г | Администрация Подлесновского МО  с. Подлесное |  Администрация Подлесновского МО с. Подлесное  | Федеральный  бюджет | **89%** |   |
| Областной бюджет | **11%** |   |
|  Бюджет администрации Подлесновского МО   |  10% |   |

 **2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п./п.** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: ул. Комсомольская д.81, д.79,д.83 | 2018-2022 г | Администрация Подлесновского МО   |  Администрация Подлесновского МО  | Федеральный  бюджет | **89%** |   |
| Областной бюджет | **11%** |   |
|  Бюджет администрации Подлесновского МО   |  10% |   |

**2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п./п.** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: ул. Школьная д.2, д.4,д.106,д.106а     | 2018-2022 г | Администрация Подлесновского МО   |  Администрация Подлесновского МО  | Федеральный  бюджет | **89%** |   |
| Областной бюджет | **11%** |   |
|  Бюджет администрации Подлесновского МО   | 10%  |   |

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п./п.** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: ул. Школьная д.8, д.8а | 2018-2022 г | Администрация Подлесновского МО   |  Администрация Подлесновского МО  | Федеральный  бюджет | **89%** |   |
| Областной бюджет | **11%** |   |
|  Бюджет администрации Подлесновского МО   | 10%  |   |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№П./п.** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реализации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |   |
|   |
|   |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: ул. Комсомольская д.93,д.89 | 2018-2022 г | Администрация МО    |  Администрация МО  | Федеральный  бюджет | **89%** |   |
| Областной бюджет | **11%** |   |
|  Бюджет администрации Подлесновского МО  |  10% |   |

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018-2022 годы составит всего (прогноз):

(прогноз) тыс. руб., из них:

(прогноз) тыс. руб., из федерального бюджета

(прогноз) тыс. руб., из областного бюджета

Финансовое обоснование отражено в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий Программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Глава администрации

Подлесновского

муниципального образования Е.В. Березина

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»

 Сведения

 о целевых показателях муниципальной программы

 «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2018 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п./П.** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| **отчетный год (2016г.)** | **текущий год** **2017г.** | **Первый год реализации программы 2018г.** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **Год завершения программы** **2022** |
| **Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»**  |
| 1 | Показатель 1 -количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов  | Дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель 2 -количество обустроенных мест массового отдыха | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»**  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 -количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов  | Дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатель 2 -количество обустроенных мест массового отдыха | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава администрации

Подлесновского

муниципального образования Е.В. Березина

 Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**ведомственных целевых программ и основных мероприятий**

**муниципальной программы**

«**Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия |  |
| Начала реализации | Окончания реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| **Подпрограмма 1 «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»**  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной среды» | Администрация Подлесновского муниципального образования | 2018г. | 2022г. | Ожидаемым результатом является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля | Отсутствие мотивации для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий | Показатель 1,2  |

Глава администрации

Подлесновского

муниципального образования Е.В. Березина

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации |
| первый год 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»  | Администрация Подлесновского муниципального образования | всего | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| федеральный бюджет (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| внебюджетные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  Подпрограмма 1 «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»  | Администрация Подлесновского муниципального образования | всего | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| федеральный бюджет (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| внебюджетные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие 1.1* «*Приоритетный проект «Формирование комфортной среды»* | Администрация Подлесновского муниципального образования  | всего | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| федеральный бюджет (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| внебюджетные источники (прогноз) |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

Подлесновского муниципального образования Е.В.Березина

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием**

**1. Общие положения**

 1.1 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства Саратовской области от 14.03.2017 года №109-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» и устанавливает на территории Подлесновского муниципального образования с. Подлесное порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2 Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации

1.4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

1.5 Уполномоченным органом по координации работы по трудовому и финансовому участию заинтересованных лиц, сбору и расходованию средств, организации контроля за расходованием средств и размещению информации назначается администрация Подлесновского муниципального образования.

**2. Условия аккумулирования и расходования средств**

2.1 Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

2.3. Дополнительный перечень работ включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок; озеленение территорий, иные виды работ.

 2.4. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Подлесновского муниципального района заключает соглашение с председателями совета дома, у которых определяется порядок, сумма и срок перечисления денежных средств. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное». Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню. Ответственность за нарушение сроков перечисления софинансирования определяется в заключенном соглашении.

2.6 Администрация Подлесновского муниципального образования обеспечивает учет поступающих от председателей совета дома денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 2.7 Администрация Подлесновского муниципального образования ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от председателей совета дома денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

2.8. После завершения сбора средств софинансирования заинтересованных лиц реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД осуществляется путем проведения процедур, в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и (или) путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативно-правовыми актами Подлесновского муниципального образования.

2.9 Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по мере предоставления подтверждающих документов о выполнении работ и услуг.

 2.10. Для организации механизма контроля вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из областного бюджета Саратовской области и в порядке софинансирования заинтересованными лицами в разрезе многоквартирных домов, подлежит ежемесячно в срок не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем размещению на официальном сайте администрации Подлесновского муниципального образования http:// www.podlesnovskoe.mo64.ru

**3.Порядок трудового участия заинтересованных лиц**

3.1 Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Форма трудового участия определяется как выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

**4. Контроль за соблюдением условий Порядка**

 4.1 Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств председателей совета дома осуществляется администрацией Подлесновского муниципального образования в соответствии с условиями расходования и требованиями бюджетного законодательства.

4.2 Средства, полученные в виде экономии, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

Глава администрации

Подлесновского

муниципального образования Е.В. Березина

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территории с. Подлесное**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории с. Подлесное (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проект понимается графический и текстовый материал, включающий в себя графическое изображение дворовой территории, с планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица).

**2. Разработка дизайн-проект**

 2.1. Разработка дизайн-проект в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Подлесновского муниципального образования с. Подлесное, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативами градостроительного проектирования МО с. Подлесное, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

 2.2. Разработка дизайн-проект в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Подлесновского МО с. Подлесное осуществляется отделом архитектуры и капитального строительства администрации Подлесновского муниципального образования в течение пяти дней со дня утверждения межведомственной комиссией протокола оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее - разработчик дизайн-проект).

 2.3. Разработка дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Саратовской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проект**

 3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, разработчик дизайн-проект уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проект в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проект.

 3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

 3.3. Утверждение дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проект дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

 3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Визуализированные изображения элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующих дворовых территориях отражено в приложении порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проект благоустройства дворовой территории дворовых территорий МО с. Подлесное.

Глава администрации

Подлесновского

муниципального образования Е.В. Березина

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды с. Подлесное на 2018-2022 годы»

**нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий,**

**входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование работ  | Ед. изм. | объем | Стоимость, руб. |
|  | Ремонт дворового проезда  | М.2 | 100 |  |
|  | Снятие асфальтобетонного покрытия  | М.2 | 100 |  |
|  | Установка освещения  | Шт. | 1 |  |
|  | Ямочный ремонт т. 5 см. | М.2 | 100 |  |
|  | Ямочный ремонт т. 7 см | М.2 | 100 |  |
|  | Лавочка на бетонном основании со спинкой  | Шт. | 1 |  |
|  | Урна бетонная с металлической вставкой | Шт. | 1 |  |

Глава администрации

Подлесновского

муниципального образования Е.В. Березина